台州市贯彻落实省环境保护督察

反馈意见整改实施方案

为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于环境保护督察的决策部署，加大生态文明建设和环境保护力度，切实改善生态环境质量，根据浙江省第三环境保护督察组的反馈意见，制订本整改方案。

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会要求，认真落实省第十四次党代会以及市五届三次党代会决策部署，以五大发展理念为引领，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”之路，以改善环境质量为核心，补齐生态环境短板，加快生态文明制度改革，以更高标准、更高水平推进美丽台州建设，不断开创生态文明建设和环境保护工作新局面，努力打造“美丽浙江”的台州样板。

二、工作目标

（一）确保督察反馈问题整改到位。按照省环保督察组反馈意见提出的36个问题清单，逐项明确整改目标、责任单位和完成时限，实行清单式督察、跟踪式督办，严格按照原因不查清不放过、问题不处理不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过的要求，确保件件有着落、事事有回音。

（二）切实改善生态环境质量。以省环境保护督察为契机，深入推进“水气土废”四大污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。到2020年，地表水县控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到70%，彻底消除劣Ⅴ类水体，Ⅴ类水质断面大幅减少；台州城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于32微克/立方米，基本消除重点区域臭气异味，60%的县级以上城市建成清新空气示范区；全市污染地块安全利用率和受污染耕地安全利用率分别达到95%和92%。

（三）健全生态环境保护长效机制。以整改为契机，进一步深化生态环境损害赔偿、生态补偿等重大生态文明制度改革，不断完善环境管理和绿色发展机制，有效构建系统完整的生态文明建设和环境保护工作制度体系。

三、主要措施

（一）贯彻落实生态环境保护决策

1.坚持把生态文明建设放在更加突出位置。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加快推进生态文明建设的决策部署，深入推进“811”美丽台州建设行动，全力打好污染防治攻坚战，梳理分解生态文明建设和环境保护相关目标任务，纳入市委、市政府年度重点工作，并逐级分解到各县（市、区）和有关部门，确保生态文明各项工作落实到位。

2.完善生态环境保护责任机制。完善生态环境损害责任追究机制，按照“党政同责、一岗双责，分级负责、属地管理”原则，全面落实党委政府领导责任，坚持各级党委、政府对生态文明建设负总责。健全完善“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的生态环境保护工作责任体系，严格执行《浙江省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，出台《台州市生态环境保护工作责任规定》，建立尽职免责、失职追责制度，严格落实各级党委、政府和部门生态环境保护责任。完善生态文明建设考核体系，优化考核评价机制，制订实施区域内差别化考核机制，建立健全生态文明建设、污染防治攻坚战成效考核机制。加大审计监督力度，全面开展领导干部自然资源资产离任审计，将考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价和奖惩任免的重要依据。

3.抓好生态环保系列督察审计及整改工作。坚持把中央环保督察、省环保督察和长江经济带生态环保审计等督察整改作为重大政治任务抓好落实，严格实施挂牌销号制度，确保整改工作真正落实到位，坚决防止问题死灰复燃。针对中央环保督察反馈整改进度滞后、信访问题整改不到位等问题，做细做实整改工作，确保所有问题按既定时间节点完成整改销号。剩余4项中央环保督察整改任务，2019年要完成1项，并确保另外3项2020年底前全面完成整改；剩余8件中央环保督察组交办信访件确保2019年全部化解到位。剩余6项长江经济带生态环保审计整改任务，2019年要完成3项，并确保另外3项2020年全面完成。

（二）加快推动高质量发展

1.加快推进产业转型升级。优化产业空间布局，全面开展重点区域、重点流域、重点行业规划环评，严格控制高污染、高环境风险项目，加快城市建成区、重点流域的重污染企业搬迁改造，加快推进天台坡塘等区域医化企业搬迁。坚持腾笼换鸟，按照“统一规划、统一标准、统一配套、统一运营、统一管理”的要求，加快推进小微企业园建设和老旧工业点改造，通过分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施，推动“低散乱”行业搬迁集聚和转型升级。以水泥、化纤、制革、砖瓦等行业为重点，加快落后和过剩产能退出步伐。加快医化等重点行业产品结构调整、工艺优化和装备提升，积极推行清洁生产，加快重点行业转型升级步伐。

2.着力推动绿色产业发展。实施创新驱动发展战略，培育壮大新产业、新业态、新模式等发展新动能。全面推进绿色制造，运用互联网、大数据、人工智能等新技术，促进传统产业清洁化改造。推进绿色产业链、产品全生命周期绿色管理，构建资源高效、能源低碳、过程清洁、废物循环再利用的绿色制造体系。大力发展节能和环境服务业，打造集研发、设计、制造、服务“四位一体”的节能环保产业体系。大力发展现代服务业，积极发展养生养老、运动健康、休闲旅游等新业态，打造更加完整的生态产业链。

3.大力推进“低散乱”企业整治。全面开展“低散乱”企业（作坊）整治提升，重点开展金属表面处理、鞋业、有色金属、农副食品加工、砂洗、氮肥、废塑料、眼镜、橡胶等地方特色行业整治提升，加强玉环家具、仙居工艺品、天台和三门橡胶、临海眼镜和涂装等行业，以及椒江区“低散乱”企业整治提升，2019至2022年，全市力争每年整治提升“低散乱”企业（作坊）1000家以上。加快低效企业改造提升，在2018年、2019年、2020年底前分别对亩均税收在1万元、3万元、5万元以下的低效企业基本完成改造提升。

（三）高标准打好污染防治攻坚战

1.深入实施碧水行动。实施城镇污水处理厂扩容提标工程，大力提高全市城镇污水处理能力和运行效率，至2019年底前完成城镇污水处理厂清洁排放技术改造28座。加大城镇污水配套管网建设改造力度，确保2019年底全市主干管网长度达4000公里以上。提升截污纳管水平，加强老旧管网修复改造和城镇生活小区、城中村、建制镇建成区雨污分流改造。建立城镇污水处理设施与城镇排水长效管理机制。加强饮用水源地环境保护，深入开展督察指出的饮用水源地风险隐患整治，实施水源地生态保护与修复，确保全市县以上城市集中式饮用水源地水质达标率稳定保持在100%。深入实施“水十条”，确保10个国家“水十条”考核断面稳定达到考核要求；巩固“清三河”和剿灭劣Ⅴ类水体成果，深化落实“河（湖）长制”，积极开展美丽河湖建设，启动实施“秀水美河”行动、“水美乡镇”示范建设、“最美水利工程”创建等活动，全面推进 “污水零直排区”建设，持续改善地表水环境质量。加强地下水污染防治，2019年6月底全面完成加油站地下油罐更新改造。强化近岸海域污染防治，实现近岸海域水质总体稳定，严格落实台州湾、三门湾、乐清湾综合整治方案，强化海水养殖和港口码头污染防治，建立入海排污口动态管理机制和信息公开制度，确保2020年入海河流（溪）闸断面全部达到国家、省水质考核要求。

2.坚决打赢蓝天保卫战。加快能源结构调整优化，大力发展清洁能源，提升全市天然气等清洁能源使用比例，完成能源消费总量和强度“双控”目标。加大燃煤锅炉淘汰力度，到2020年，全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。深化工业废气整治，实施挥发性有机物治理专项行动，推进挥发性有机物严管区建设，全面开展工业园区、重点工业企业和10个重点行业废气深化治理，重点强化5个省级重点区域和29个市级重点区域挥发性有机物整治“销号”行动，到2020年，全市全社会挥发性有机物排放总量比2015年下降15%以上。加强重点领域臭气异味和扬尘治理，开展绿色工地创建，强化城市建设施工工地扬尘管控措施，严格控制餐饮油烟，积极推进无秸秆焚烧乡镇（街道）创建，到2020年，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，全市秸秆综合利用率达到95%，所有乡镇（街道）创成“无秸秆焚烧乡镇（街道）”。开展柴油货车超标排放专项整治，统筹开展油、路、车治理和机动车船污染防治。推进矿山粉尘防治和绿化工程建设。积极参与长三角区域大气污染联防联控联治，严格实施区域应急联动机制，加强预测预报预警体系建设，加强区域联防联控和重污染天气应对。

3.全面推进净土行动。以改善土壤环境质量为核心，坚持目标导向、问题导向和先行先试，“防治控”三位一体推进土壤污染综合防治先行区建设。贯彻落实《土壤污染防治法》，加快建立土壤污染防治制度体系。加快农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地土壤污染状况调查。加强农用地土壤环境管理，推进受污染耕地安全利用试点项目，开展农用地土壤超标点位“对账销号”行动。加强污染地块土壤环境管理，推进土壤污染治理修复和风险管控重点项目建设。加强工矿用地土壤环境管理，强化企业土壤污染全过程监管，严格涉重金属行业污染防控。强化中央土壤专项资金使用绩效和执行率。

4.全面开展清废行动。开展生活垃圾处置能力提升、分类示范典型创建、配套体系提升等三大攻坚行动，全面推进城乡生活垃圾分类收集、分类运输、分类处置，生活垃圾资源化利用率达到80%，生活垃圾增长率控制在1%。统筹规划各类垃圾分类处理设施建设，2019年底前完成临海、玉环、天台等一批生活垃圾焚烧处理设施建设，并开工建设一批餐厨垃圾处理设施；规范处置填埋场渗滤液，确保出水污染物浓度符合排放标准；加强生活垃圾焚烧飞灰处置监管，全面实现依法合规处置。到2020年，实现城市生活垃圾总量零增长，城乡生活垃圾分类基本全覆盖，全市生活垃圾焚烧处理全覆盖，城乡生活垃圾无害化处理率达100%。按照“固体废物不出县、危险废物不出市”的原则，加快危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等利用处置设施的规划建设。2019年6月底前，完成台州德长环保有限公司焚烧一期改扩建项目；2019年12月底前，完成其四期新建项目和仙居危废焚烧处置项目主体建设，开工建设温岭危废集中处置项目；2019年6月底前，完成2座污泥处理设施建设并投入试运行。加强危险废物规范化管理和“动态清零”，进一步规范一般工业固废利用处置监管。

（四）统筹加强自然生态保护工作

1.积极推进“三线一单”工作。树立底线思维，建立“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）环境管控体系，2019年完成台州市“三线一单”编制工作。加强自然生态空间征（占）用管理，实施最严格的自然资源和生态空间保护制度，将环境质量“只能更好、不能变坏”作为各级地方政府必须履行的职责。

2.强化海洋生态保护和修复。严格落实《浙江省海洋生态红线划定方案》，分区分类实施差别化管控措施，实行严格保护，确保生态保护红线区内自然生态环境和生态功能的原真性和完整性。严格控制围填海和自然岸线使用，开展围填海项目用海情况全面排查，严肃查处违法围填海行为。全面推行“湾（滩）长制”，建立市、县、乡镇、村四级湾（滩）长工作体系。推进受损海岸线、海岛、海域特别是典型海洋生态系统的整治和修复。加强海洋保护区规范化建设，构建蓝色屏障。

3.加强重要生态功能区保护。加强湿地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态功能保护区、水源保护区、封山育林地的建设和保护，推进仙居县国家公园试点建设，推进鉴洋湖、三江、龙门湖、漩门湾、始丰溪、永安溪等湿地公园保护，推进台州大陈和玉环披山省级海洋生态特别保护区建设，推进长潭水库和里石门水库按照国家良好生态湖泊环境保护方案开展生态环境保护工程建设。加强生态公益林建设，有效保障省级自然保护区、国家级和省级森林公园、饮用水源保护地等重要区域的生态安全。到2020年，全市森林覆盖率稳定在62.3%以上，湿地保有量达到18.54万公顷以上。

4.全面推进生态文明示范建设。推进生态文明示范区创建，协同推进“两山”实践创新基地、园林城市、森林城市（城镇）、美丽乡村、生态工业园等建设，广泛开展绿色企业、绿色学校、绿色饭店、绿色医院、绿色家庭、绿色矿山等“绿色细胞”创建和生态文明教育示范基地建设。按照“一镇一品牌、一村一特色、一路一景观”要求，推进新一轮“美丽乡村”建设。加强生态创建动态管理，定期进行复核，并建立完善退出机制，最终形成生态创建的长效机制和品牌效应。

（五）构建现代生态环境保护治理体系

1.强化督察执法机制。健全环境保护督察工作机制，以督察整改为契机，完善环境监管执法机制，加快解决突出环境问题，不断提高督察效能，推动环境保护督察向纵深发展。健全生态环境保护领域行政执法与司法联动机制，加大环境违法行为联合惩戒力度。积极推进环境资源审判机构和团队建设，完善环境资源司法保护机制，建立健全环境公益诉讼制度，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，打造环境执法最严城市。

2.完善生态环境管理体系。加快推进生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，在机构改革涉及生态环境部门机构调整时将编制资源进行合理调整倾斜，建立健全环境监察体系。结合“基层治理四平台”建设，推进乡镇（街道）、村居（社区）基层生态环境网格化监管工作，压实网格化监管责任。

3.推进生态文明体制改革。深化环保“最多跑一次”改革，全面推行“区域环评+环境标准”改革，加快推行环评审批中间环节由职能部门代办制度，建立健全以亩产排污强度为基础的环境准入制度，强化环评、环境监测等中介机构管理和考核机制。实施生态环境损害赔偿制度，完善生态环境损害赔偿诉讼机制，建立生态修复管理制度和生态环境损害赔偿资金管理制度。在市、县、乡镇三级推行生态环境状况报告制度。力争2019年完成《长潭水库饮用水源保护条例》立法工作。完善“双随机、一公开”制度和各项配套工作机制。坚持和深化河长制，实施湖长制，推进湾（滩）长制国家试点。加快推行排污许可制度，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，强化证后监管，实现“一证式”管理。实施入河污染源排放、排污口排放和水体水质联动管理。健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度，强化排污者责任。

四、保障措施

（一）加强组织领导。市委、市政府成立市环保整改领导小组，由市委、市政府主要负责同志担任组长，全面负责省环境保护督察反馈意见整改落实工作的组织领导、统筹协调和整体推进，领导小组下设整改协调小组和专项工作组，各县（市、区）成立相应机构，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）严格督查考核。建立跟踪督办机制，督导单位负责对相关整改任务进行督促指导，确保整改落实无死角、零盲区。市整改协调小组根据整改进度，组织开展专项督查、明察暗访和“回头看”等，强化跟踪问效，并将完成情况纳入各级各部门年度目标责任考核，对措施落实不到位、进度明显滞后的，予以通报、督办、约谈，压紧压实整改责任。

（三）严肃责任追究。强化问题整改和责任追究，对整改措施不力、敷衍应付、弄虚作假、问题反弹的地方和单位，按照《中华人民共和国环境保护法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《浙江省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》等有关规定，严肃追究责任，并向社会公开。

（四）强化社会参与。充分发挥主流媒体作用，多渠道、多媒体跟踪报道整改落实情况，构建政府为主导、部门为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。各地各单位实施方案和整改落实情况在当地主要媒体或门户网站向社会公开。充分发挥公众和新闻媒体等社会力量的监督作用，形成全社会共同关注和参与的格局。

附件：台州市贯彻落实省环境保护督察反馈意见具体问题整改措施清单

中共台州市委

台州市人民政府

2019年6月10日

附件

台州市贯彻落实省环境保护督察反馈意见

具体问题整改措施清单

一、截至9月底，三门县沿海超规划养殖清理整顿及滩涂、浅海养殖证核发工作尚未全面完成

责任单位：三门县委、县政府

督导单位：市港航口岸和渔业局

整改时限：2018年11月底

整改目标：按既定时间完成中央环保督察反馈问题整改销号工作。

整改措施：

1.加大工作推进力度，于2018年10月底前完成超规划养殖清理整顿及滩涂、浅海养殖证核发工作。

2.加强执法巡查，组织开展养殖管理执法大巡查，巩固整改工作成效。

二、天台县垃圾填埋场配套的渗滤液设施尚在土建阶段，进度滞后

责任单位：天台县委、县政府

督导单位：市综合执法局、市建设局（排序第一的为牵头单位，下同）

整改时限：2018年11月底

整改目标：按既定时间完成中央环保督察反馈问题整改销号工作。

整改措施：

1.加快完成渗滤液处理系统改造，2018年11月底完成改造投入使用，并于2018年12月完成整改销号。

2.继续推进垃圾分类工作，做到垃圾减量化，从源头上减少渗滤液产生量和浓度；加强日常作业管理，及时进行覆土。

3.建立渗滤液处理设施长效运行机制，定期对渗滤液进行检测，并落实专人对渗滤液进行处理，保证出水水质达标。

三、三门县健跳镇应急生活垃圾填埋场臭气扰民和三门县积谷山采石场环境破坏问题整改不彻底，上述两个问题省级环保督察期间再次被举报并被查实

（一）三门县健跳镇应急生活垃圾填埋场臭气扰民问题

责任单位：三门县委、县政府

督导单位：市生态环境局、市综合执法局

整改时限：2019年1月底

整改目标：完成中央环保督察交办信访件整改工作。

整改措施：

1.强化现场作业管理，强化消杀、除臭、覆膜、规范渗滤液处理等应急管理措施，严防二次污染。

2.加快清运进度，2019年1月底前完成清运工作，彻底解决应急生活垃圾填埋场臭气扰民问题。

3.建立长效机制，加强垃圾填埋场日常运行管理，加大监测频次，严防臭味扰民。

（二）三门县积谷山采石场环境破坏问题

责任单位：三门县委、县政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2018年12月底

整改目标：完成中央环保督察交办信访件整改工作。

整改措施：

1.2018年12月底，彻底拆除该采石场生产设备，堆场内石子全部清运完成。

2.加强矿山开采管理工作，建立健全环境监管长效机制，杜绝类似事件再次发生。

四、黄岩江口、黄岩院桥、天台凯发新泉和仙居县城市污水处理厂均超负荷运行，温岭市上马、温岭东部新区南片污水处理厂、仙居县白塔污水处理厂运行负荷率偏低

（一）黄岩江口、黄岩院桥、天台凯发新泉均超负荷运行，温岭东部新区南片污水处理厂运行负荷率偏低

责任单位：黄岩区委、区政府，温岭市委、市政府，天台县委、县政府

督导单位：市综合执法局、市建设局

整改时限：2018年12月底

整改目标：正常负荷率运行。

整改措施：

1.黄岩江口污水处理厂：2018年10月底前完成改扩建工程，目前处理能力已提高到12万吨/天，2018年12月单月运行负荷率已降至93.43%。

2.黄岩院桥污水处理厂：2018年10月底前完成江口-院桥污水连通管工程，超负荷污水可通过连通管输送至江口污水厂处理，2018年12月单月运行负荷率已降至85.84%。

3.天台凯发新泉污水处理厂：2018年11月底前完成三期扩建及一、二期提标改造工程并通过环保验收，目前处理能力已提高到8万吨/天，2018年12月单月运行负荷率已降至76.92%。

4.温岭东部新区南片污水处理厂：该污水厂投运至今不足三年，2018年，通过新建污水管网，推进松门镇生活小区“污水零直排区”建设，加快园区开发和在建企业投产，提升已建住宅小区入住率等措施提高了污水进水量，2018年12月底前运行负荷率达到30%，达到省建设厅年度考核目标任务要求。

（二）仙居县城市污水处理厂超负荷运行

责任单位：仙居县委、县政府

督导单位：市综合执法局、市建设局

整改时限：2019年7月底

整改目标：降低运行负荷率。

整改措施：

2018年12月底前完成仙居县城市污水处理厂扩容主体工程，处理能力提高到8万吨/天，2018年12月单月运行负荷率已降至76.65%。目前处于调试阶段，抓紧完成调试。

（三）温岭市上马污水处理厂运行负荷率偏低

责任单位：温岭市委、市政府

督导单位：市综合执法局、市建设局

整改时限：2019年12月底

整改目标：运行负荷率达到75%。

整改措施：

1.加大源头监控，打击企业违规排放，努力控制源头水质，改善污水处理厂运行状况，提高处理负荷率。

2.加强基础设施改造，加快水产冷冻企业一企一管建设，重新铺设企业专管，防止污水外渗。

3.完成杨柳、西沙2个重点区块雨、污水管网排查并制订城镇生活小区“污水零直排区”创建实施方案。

4.加强污水处理厂运行管理，提高运行水平。

（四）仙居县白塔污水厂运行负荷率偏低

责任单位：仙居县委、县政府

督导单位：市综合执法局、市建设局

整改时限：2019年3月底

整改目标：运行负荷率达到75%以上。

整改措施：积极完善各级支线污水管网，增加白塔污水厂进水量，完成神仙居内住宅小区、酒店等生活污水主管网以及淡竹至白塔污水管道建设，污水纳管连通至污水处理厂。加快污水管网的梳理优化，逐步扩大污水纳管收集处置范围。

五、全市主干管网仅建成3500公里，处于全省较落后水平；部分老旧污水管道年久失修，老化渗漏、脱节串管等现象普遍，椒江、黄岩等地污水处理厂雨天污水进厂量远高于污水实际产生量

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市建设局、市综合执法局

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标：加快污水主干管网建设，全面开展建成区污水管网排查改造。

整改措施：

1.加快污水主干管网建设。落实好省市有关年度建设计划要求，努力提高管网建设水平，2018年建成污水主干管网340公里，2019年计划再新开工污水管网200公里以上，改造60公里以上，全市主干管网长度达4000公里以上。

2.加强管网日常维护。建立城镇排水与污水处理设施长效管理机制，落实监管和养护人员，确保管理和养护职责到位，加强排查和维修改造。加强对排水户的污水排入监管，对发现不按照排水许可证要求排放污水的，依法依规从严处置。

3.加强污水收集处理运行管理。结合“污水零直排区”建设，切实加强雨污分流。增设椒江沿河闸门井提升泵，在晴天时通过提升泵把闸门井中位于污水管位下的积水抽至污水管中，避免雨天打开闸门时污水污染河道现象，确保雨天及时开启闸门井，减少雨水对污水厂的冲击。积极推进黄岩“污水零直排区”建设，切实加强“雨污分流”，努力减少老旧管网破损渗水现象，提升截污纳管水平。

六、长潭水库二级保护区内25个村的农村生活污水处理设施不完善，保护区范围内存在生猪等畜禽散养现象；黄岩区佛岭水库内的太湖山庄排污口仍设在保护区内；温岭湖漫水库二级保护区内有温岭市利达加油站和温岭市平安液化气有限公司2家企业；临海市牛头山水库S225省道环境应急设施项目未完工

（一）长潭水库二级保护区内25个村的农村生活污水处理设施不完善，保护区范围内存在生猪等畜禽散养现象的问题

责任单位：黄岩区委、区政府

督导单位：市生态环境局、市建设局、市农业农村局

整改时限：2019年6月底

整改目标：完成问题整改。

整改措施：

1.完善农村生活污水处理设施。排出详细的整改计划，加大施工力量投入，加快工程进度，确保按时完成，同时加强对已投入运行处理设施的运维管理。

2.实施散养畜禽污染整治。严格实施养殖总量控制，全面禁止长潭水库一级保护区内的畜禽养殖活动，二级保护区和准保护区实行养殖总量控制，逐步削减养殖量。严格养殖污染管控，对生猪存栏5头及以上和养鸭50羽以上的散养户实施全面关停，对存栏5头以下的自给自足的养猪户通过合理方式达到资源化利用，对存栏50羽以下养鸭户按照“鸭不出圈、污不入河”要求及家禽圈养方法，禁止散放河道。养殖废水全部进入治污设施，畜禽粪便和栏肥覆盖堆放，防雨水冲刷。

3.建立完善长效管理机制。加强部门联动，开展专项检查，发现问题及时予以通报并督促整改落实到位，对新出现违规养殖场户和对外排污的养殖户及时组织关停。进一步完善饮用水水源地基础信息管理，进一步完善饮用水水源地保护区划分范围图、突发环境事件应急预案、保护区标志设置及短信提示、保护区巡查机制及台账管理等工作。

（二）黄岩区佛岭水库内的太湖山庄排污口仍设在保护区内；温岭湖漫水库二级保护区内有温岭市利达加油站和温岭市平安液化气有限公司2家企业；临海市牛头山水库S225省道环境应急设施项目未完工的问题

责任单位：黄岩区委、区政府，临海市委、市政府，温岭市委、市政府

督导单位：市生态环境局、市建设局、市商务局、市交通运输局

整改时限：2019年1月底

整改目标：完成问题整改。

整改措施：

1.清理违法违规项目。限期关停湖漫水库二级保护区内非法设施项目，2018年10月底前关停温岭市利达加油站，2018年11月底前关停温岭市平安液化气有限公司。实施佛岭水库保护区内太湖山庄排污口纳管处理，2018年12月底前完成中安至佛岭水库环库污水管网工程建设，2019年1月底前完成太湖山庄至中安污水管网工程建设，确保太湖山庄排出的污水通过环库排污管网工程纳入市政排污管网处理。

2.完善环境应急设施。实施临海市牛头山水库S225省道突发环境事件应急系统工程项目，通过建设导流边沟和事故应急池，设置加强级（SB级）三波波形梁护栏，增加饮用水水源保护区交通警示牌、减速和限速标识等，有效提升水源地环境风险应急能力，保障牛头山水库饮用水源地环境安全。

3.建立完善长效管理机制。加强部门联动，加强日常巡查，防止环境违法项目反弹。进一步完善县级以上集中式饮用水水源地基础信息管理，进一步完善饮用水水源地保护区划分范围图、突发环境事件应急预案、保护区标志设置及短信提示、保护区巡查机制及台账管理等工作。

七、全市29.4%的河道氨氮和总磷等指标不能满足水环境功能区要求；1-9月，黄岩区坝口、临海市沙段等2个断面水质尚未达到国家“水十条”年度考核要求，黄岩区坝口、下埭头、江口、朱砂堆，临海市沙段等5个省控断面水质类别同比下降，泽国界（路桥区—温岭市）交接断面水质为劣Ⅴ类

责任单位：黄岩区委、区政府，路桥区委、区政府，临海市委、市政府，温岭市委、市政府

督导单位：市生态环境局，市“五水共治”办

整改时限：2020年12月底

整改目标：泽国界（路桥区—温岭市）交接断面消除劣Ⅴ类；黄岩区坝口、临海市沙段等2个断面达到国家“水十条”考核要求；黄岩区坝口、下埭头、江口、朱砂堆，临海市沙段等5个省控断面水质有所改善；全市满足水环境功能要求断面比例有所上升。

整改措施：

1.科学构建治水体系。2019年底前，完成编制并实施《台州市主要入海河流（椒江、金清大港）总氮、总磷排放总量控制方案》《椒江水系省控以上断面保持方案》《金清水系省控以上断面达标方案》，结合水域纳污能力，围绕无机氮和总磷等首要污染物，因地制宜地确定污染物排放控制指标，实施各项污染物总量削减工程和非工程措施，完成水污染物减排目标。制订实施已消劣断面防反弹及断面水质稳定达标工作计划。

2.认真组织中期评估。2019年底前，完成国家“水十条”考核坝口、沙段、江口断面水体达标（保持、稳定）方案中期评估及修编，完成《台州市水污染防治行动计划》中期评估，对规划确定的目标指标、主要任务和重大工程落实情况实施中期评估，分析断面水质目标可达性，并补充完善针对性的重点工程。实施“水十条”考核断面重点工程项目进展月调度和月通报。每月严格落实“水十条”考核断面水质预警监测机制，强化隐患排查整改，确保断面水质稳定达标。

3.大力实施截污减污。强化污染源头管控，积极落实长潭水库良好湖泊试点实施方案，全面推进长潭水库饮用水源保护“一号工程”，2019年3月底前，完成三批次违建拆除工作。加快提升污水处理能力，2018年底前，完成黄岩区江口污水处理厂二期扩建及提标改造工程、宁溪污水处理厂提标改造工程、天台县凯发新泉污水处理厂三期及提标改造工程建设；2019年9月底前，完成临海市河头镇污水处理厂尾水人工湿地工程；2019年底前，完成临海市河头镇污水处理厂准Ⅳ类提标改造工程。强化断面控制单元内农村生活污水治理设施终端提标改造及运维管理。聚焦聚力“污水零直排区”建设，优先推进各断面控制单元内相关街道及工业园区截污纳管、雨污分流改造、管网日常维护、污水处理设施运行管理、入河排污口整治等。

4.深化落实“河长制”。组织开展各级河长定期巡河、“除黑臭、净河道、美河景”迎新春大督查等系列专项行动，全面完善村级以上河道排污口、污染源、河长制牌、日常巡河等问题的电子化考核，督促河长对发现问题及时处置和协调解决，进一步提升河长巡河质量。

八、国家“水十条”要求2017年底前完成加油站地下油罐更新改造，但截至2018年9月底，台州市完成率仅为67.5%

责任单位：各县（市、区）党委、政府

督导单位：市商务局、市生态环境局

整改时限：2019年6月底

整改目标：全面完成加油站地下油罐更新改造。

整改措施：

1.加强调度与通报。坚持实施“每月一调度、每季一通报”制度，定期对各县（市、区）及相关经营单位落实地下油罐更新改造情况进行调度与通报，不定期组织召开工作推进会，要求严格对照整改时间和要求，倒排工作计划，确保改造工作有序推进。

2.强化督查检查。对进展缓慢的相关县（市、区）及相关经营单位不定时开展现场督查，及时发现并解决更新改造存在的问题，在确保安全的基础上抢抓工期，促进按时保质完成更新改造工作。

3.完善台账资料。严格对照《浙江省推进加油站地下油罐更新改造工作方案》要求，认真督促各地做好加油站改造工作及验收报告等台账资料收集整理，及时上报完成情况。

九、“污水零直排区”建设滞后，截至9月底，纳入2018年度建设任务的生活小区类“污水零直排区”建成率为33.3%，工业集聚区（工业园区）和镇（街道）“污水零直排区”建成率均为0

责任单位：台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市“五水共治”办、市建设局、市综合执法局、市生态环境局

整改时限：2019年1月底

整改目标：完成23个“污水零直排区”年度试点任务的建设。

整改措施：

1.2018年11月，召开台州市“污水零直排区”建设工作现场推进会，加快推进全市“污水零直排区”建设。

2.加强指导力度，组织市“污水零直排区”建设技术专家组对试点任务的建设开展业务培训和技术指导，为“污水零直排区”建设提供技术支撑。

3.加强督查力度，对试点任务开展多部门联合专项督查，进一步推动我市“污水零直排区”建设，确保2019年1月底前高质量完成试点任务的建设。

十、台州市环境保护部门和国土资源部门未按《台州市矿山粉尘防治专项行动实施方案》规定，对31家未通过环评审批或环保“三同时”验收的矿山企业停产整治，并给予了年检通过；除G20峰会期间外，两部门没有按规定对矿山企业开展抽查

责任单位：路桥区委、区政府，临海市委、市政府，温岭市委、市政府，玉环市委、市政府，天台县委、县政府，三门县委、县政府

督导单位：市自然资源规划局、市生态环境局

整改时限：2019年6月底

整改目标：全市31家未通过环评审批或环保“三同时”验收的矿山企业中（未通过验收31家，其中包括2家未通过审批也未通过验收，实为29家），除已到期或已开采完毕的8家矿山企业以及尚在基建期未投产的3家矿山企业外，其余18家在生产中的矿山企业力争于2019年6月底前全部通过环保“三同时”验收。各县（市、区）按规定对矿山企业开展联合抽查，并于2019年6月底前建立矿山企业联合监管机制。

整改措施：

1.分类开展整顿。对已到期或已开采完毕不再生产的矿山企业督促其抓紧办理注销手续。对仍在生产中，但未落实环保审批或环保“三同时”验收的矿山企业下达停产整顿通知书，限一个月内提交整改方案，力争6月底前完成环保相关手续。对尚在基建期未投产或待延续的矿山企业加强日常巡查，确保其正式投产前完成环保相关手续。建立销号机制，落实一家，销号一家。

2.建立联合监管机制。各县（市、区）建立矿山企业两部门联合监管机制。根据《台州市矿山粉尘防治专项行动实施方案》要求，两部门每月组织开展矿山粉尘防治专项联合抽查，确保矿山企业粉尘达标排放，对抽查中发现矿山企业粉尘排放不达标的，联合下达整改通知书，限期整改，整改不达标的，责令停产整顿。市级生态环境部门、自然资源规划部门对各县（市、区）的矿山粉尘防治情况不定期开展联合督查。

十一、台州市工业企业VOCs治理面广量大；医化行业整体装备水平不高，部分VOCs废气过程控制不严，存在无组织排放，群众举报投诉多

（一）工业企业VOCs治理面广量大，存在无组织排放，群众举报投诉多

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市生态环境局、市经信局

整改时限：2020年12月底

整改目标：无组织排放基本得到控制，涉气信访投诉量比2017年下降30%。

整改措施：

1.加快建设小微工业园区。全面推进老旧工业点改造。按照“统一规划、统一标准、统一配套、统一运营、统一管理”的要求，加快小微企业工业园建设，2019年新增小微企业园区36个。全方位提升园区服务功能，加速小微工业园区企业搬迁集聚，全面提升园区发展质量和水平。

2.加强工业企业VOCs源头控制。加快建设项目审批，实施“区域环评+环境标准”，2019年底前基本完成项目环评补办手续，严格落实“三同时”制度，进一步加快VOCs治理工作，并对治理结果进行核查，2019年底前VOCs累计减排达15%以上。

3.加强执法监管力度。强化日常监管，加大违法行为打击力度，对不符合环境功能区划，废气直接排放、超标排放以及扰民的企业，发现一家查处一家。

（二）医化行业整体装备水平不高，部分VOCs废气过程控制不严，存在无组织排放，群众举报投诉多

责任单位：各县（市、区）党委、政府

督导单位：市生态环境局、市经信局

整改时限：2020年12月底

整改目标：提升医化行业整体装备水平，严格控制生产过程VOCs无组织排放，降低群众举报投诉率，2019年底前完成黄岩江口化工区和椒江外沙岩头化工区整治提升工作。

整改措施：

1.切实提高生产工艺和装备水平。全面推进医化行业清洁化改造，从源头上控制并减少挥发性气体的产生量；从过程上提升有机挥发性溶剂回收系统；从末端上完善废气处理系统，消除无组织废气排放。

2.健全企业监测监控体系。推进医化企业VOCs在线监测系统建设，推进废气采样口和废气治理设施的视频监控系统建设，推进企业储存库车间、四级装置和厂界VOCs监测系统建设，全方位推进企业废气污染主要部位的远程无缝监控。

3.加强日常巡查和监管。除日常巡查外，在节假日和夜间组织定期和不定期巡查，严格落实特殊气象条件下的限、停产措施，一旦发现企业违法排放或不正常使用污染防治设施行为，及时依法查处。

十二、天然气县县通工作进展缓慢，临海市至仙居县、三门县至天台县天然气支线工程2018年上半年刚刚开工，玉环天然气支线工程尚在选址阶段。全市天然气使用量占一次能源消费总量比例低于全国和全省平均水平

（一）天然气县县通工作进展缓慢，临海市至仙居县天然气支线工程2018年上半年刚刚开工

责任单位：临海市委、市政府，仙居县委、县政府

督导单位：市发展改革委、市自然资源规划局、市综合执法局

整改时限：2020年6月底

整改目标：加快天然气县县通工程建设，2020年6月底前完成临海—仙居天然气管道工程建设，具备通气条件。

整改措施：

1.2019年6月底前完成仙居段政策处理相关工作，2019年12月底前完成临海段政策处理相关工作，保障工程顺利施工。

2.及时召开工程协调推进会，协调解决工程推进中遇到的困难和问题。

3.定期开展工程推进情况专项督查，督促项目建设单位安全推进项目建设。

（二）三门县至天台县天然气支线工程2018年上半年刚刚开工

责任单位：天台县委、县政府，三门县委、县政府

督导单位：市发展改革委、市自然资源规划局、市综合执法局

整改时限：2020年6月底

整改目标：加快天然气县县通工程建设，2020年6月底前完成三门—天台—嵊州天然气管道台州段工程建设，具备通气条件。

整改措施：

1.2019年12月底前完成三门段工程相关政策处理工作，2020年6月底完成天台段工程相关政策处理工作，保障工程顺利施工。

2.及时召开工程协调推进会，协调解决工程推进中遇到的困难和问题。

3.定期开展工程推进情况专项督查，督促项目建设单位安全推进项目建设。

（三）玉环天然气支线工程尚在选址阶段

责任单位：玉环市委、市政府

督导单位：市发展改革委、市自然资源规划局、市综合执法局

整改时限：由于规划建设的玉环LNG储运站外输管线具备双向输气功能，经省能源局统筹协调，为避免重复建设，天然气县县通玉环支线功能由该外输管线承担。玉环LNG储运站外输管线工程需省级层面确定，暂无法明确具体时间。

整改目标：明确项目路由，启动项目实施。

整改措施：

1.积极向省政府争取帮助，协调相关部门及县（市、区），及早明确工程路由走向。

2.待路由方案明确后，全力开展项目前期工作，推动项目尽早开工实施。

（四）全市天然气使用量占一次能源消费总量比例低于全国和全省平均水平

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市发展改革委、市自然资源规划局、市综合执法局

整改时限：立行立改，持续改善

整改目标：切实提高我市天然气利用水平，2020年12月底前，全市城市燃气天然气年消费量达到5.68亿方，占一次能源消费比例4.36%，达到全省平均水平。

整改措施：

1.加快天然气管网建设。加快推进天然气县县通行动计划，全市形成以省网为基础、LNG为补充的天然气供气格局。加快推进临海—仙居、三门—天台天然气县县通管道工程建设。加快推进台州市区天然气高压输配工程建设，提高市区管网安全保供能力。加快城镇配气管网建设，积极布局建设城乡天然气管网，不断提高城乡居民天然气覆盖率。推进天然气向乡镇延伸，加快布局建设天然气供给网络，结合美丽乡村建设，开展村村通示范试点。

2.扩大天然气消费应用。持续实施煤改气工程，不再新建35蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。到2020年，全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。建设和完善气网、热网工程，鼓励新建和改建天然气集中供热设施。切实做到供用气合同“全覆盖”，按照“先规划、先合同、后发展”的原则，把供用气合同作为发展用户与保障供需平衡的首要条件，实现供用气合同全覆盖。

3.加快推进天然气储气设施建设。建立健全市级、县（市、区）级、城市燃气企业三级储备调峰体系。地方城市燃气储备设施建设纳入当地经济社会发展规划，建立以政府为主导、城市燃气企业为主体的应急储备体系。推进玉环大麦屿LNG中转储运项目建设，推进台州集聚区东部储配站等储气设施建设，提高区域储气调峰能力。

4.深化天然气体制改革。推进供气环节扁平化改革，逐步消除天然气供应不合理中间环节。持续深化价格改革，全面梳理天然气各环节价格，推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制。

5.加强天然气管道及储气设施安全管理。落实政府监管责任和企业主体责任，加强管道完整性管理。持续开展天然气管道安全大排查、大整治专项行动，加强主干管网及配套设施运行维护，加大巡查力度，全面整治重大安全隐患。强化天然气安全利用，实施全产业链安全管理。

十三、路桥区、温岭市和三门县工业园区均未建设集中供热项目

（一）路桥区工业园区未建设集中供热项目

责任单位：路桥区委、区政府

督导单位：市发展改革委、市经信局

整改时限：2019年6月底

整改目标：2019年4月底前完成《路桥区集中供热专项规划》省级报批，2019年6月底前落实集中供热项目建设的前期各项工作。

整改措施：

1.强化责任落实。按照路桥区2018年第14次区长办公会议要求，明确相关部门单位的职责分工，督促台州旺能环保能源有限公司及时提供项目报批过程中所需的各类资料，与路桥区综合执法局签订供气保障、蒸汽价格等约束性协议，编制报批项目可行性研究报告等，2019年4月10日前完成。

2.抓紧规划报批。按照集中供热特许经营的相关规定办理并完善相关约束性条款，选择《路桥区集中供热专项规划》热源点，报市发展改革委和省发展改革委审批，2019年4月30日前完成。

3.加快项目建设。在取得省发展改革委对《路桥区集中供热专项规划》的批复意见后，科学论证、统筹谋划，做好项目建设的前期各项工作，力争早日开工建设。

（二）温岭市工业园区未建设集中供热项目

责任单位：温岭市委、市政府

督导单位：市发展改革委、市经信局

整改时限：立行立改，持续改善

整改目标：热负荷少的两处热源点，达到要求后再采取集中供热。

整改措施：温岭市集中供热规划已经省发展改革委批复，共布局4处热源点。目前，东部工业园区热电联产项目已建成运行，并向周边企业供热；上马热源点已集中供热；其它两处热源点目前热负荷少，不具备集中供热条件，达到一定热负荷时再采取集中供热。

（三）三门县工业园区未建设集中供热项目

责任单位：三门县委、县政府

督导单位：市发展改革委、市经信局

整改时限：2019年12月底

整改目标：抓紧开展三门沿海工业城集中供热项目前期工作，争取项目尽早核准，尽快开工建设，提高工业园区集中供热覆盖面。

整改措施：

1.2019年3月底前完成省环保厅环评批复。

2.2019年4月开始供热管道安装。

3.2019年6月底前完成主要设备安装。

4.2019年12月底前完成建设，开展试运行。

十四、全市生活垃圾中转站废气收集处理效果不佳，臭气异味明显；露天焚烧农业废弃物、秸秆等行为普遍，建筑工地扬尘污染防控“七个100%”未严格落实，道路扬尘控制力度不够

（一）全市生活垃圾中转站废气收集处理效果不佳，臭气异味明显

责任单位：市综合执法局、台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市“五气”办

整改时限：2019年7月底

整改目标：提高中转站废气收集效果，基本无异味。

整改措施：

1.加强中转站管理，不定期对中转站管理人员进行业务培训，规范操作。

2.安装喷淋系统，增加喷淋频次，减少臭气影响。

3.提高场地内卫生保洁标准，保证地面无污水、垃圾。

（二）露天焚烧农业废弃物、秸秆等行为普遍的问题

责任单位：市农业农村局、台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市“五气”办

整改时限：2019年12月底

整改目标：2019年全市秸秆综合利用率达到94%以上，2020年全市秸秆综合利用率达到95%以上。

整改措施：

1.开展农业废弃物、秸秆禁烧多部门联合巡查，加大禁烧宣传力度。

2.堵疏结合、因地制宜，通过“肥料化”“能源化”“基料化”等方式，加强秸秆综合利用技术推广应用。2019年12月底前，在天台初步建立秸秆收储运中心和服务体系，在仙居建立并运行秸秆燃烧颗粒加工企业一家和秸秆堆沤技术示范点一个，在临海建立并运行消纳能力5万吨的加工基地，以点带面推进秸秆综合利用工作，从源头上减少秸秆露天焚烧。

3.督促各地进一步落实秸秆综合利用政策的实施，采取切实有效的综合利用技术模式控制秸秆焚烧，到2020年全市秸秆综合利用率达到95%以上。

（三）建筑工地扬尘污染防控“七个100%”未严格落实

责任单位：市建设局、台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市“五气”办

整改时限：2019年6月底

整改目标：全面落实整改，倒排工期，列出计划，做到问题100%掌握到位，责任100%落实到位，计划100%完成到位。

整改措施：

1.加强施工现场检查，定期不定期检查围挡、责任牌、物料堆放、地面硬化、车辆清洗设备、现场扬尘防控措施等是否符合要求，检查现场施工作业是否规范，各种清扫、洒水、冲洗等防尘作业是否有效。

2.2019年3月底前，制定全市建筑工地扬尘污染防控督查整治方案。明确责任，列出计划，落实整改，做到问题100%掌握到位，责任100%落实到位，计划100%完成到位。

3.进一步扩大施工现场扬尘在线监测工作范围。2019年底前，申报省标化的新开工项目，要求全部安装扬尘在线监测系统，并与台州市建筑业管理平台联网。

（四）道路扬尘控制力度不够

责任单位：市综合执法局、市交通运输局、台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市“五气”办

整改时限：2019年7月底

整改目标：道路扬尘得到有效控制。

整改措施：

1.工地出入口实施标化。对施工现场和出入口组织不定期检查，发现不符规范标准而造成城市路面污染的，责令立即整改。

2.车况检查。2019年5月底前，对所有在册的建筑垃圾处置运输车辆进行检查，重点检查车厢尾部的密封情况和车辆加装的密闭装置是否可靠。

3.加大道路保洁力度。2019年6月底前，台州市区城市道路、全市城市道路机械化清扫率分别达到63%、60%，重要道路每日洒水频次增加到3-4次。

4.多部门联合执法。2019年7月底前，通过固定设卡与流动巡查相结合方式，在主城区范围内对抛洒滴漏、带泥上路等违法行为进行全面整治。

十五、全市有87处废弃矿山未完成生态修复，未达到浙江省大气污染防治行动计划（2013-2017）目标。龙珠山铅锌矿尾矿库2018年需完成治理，但目前尚在招标阶段，进度滞后

责任单位：椒江区委、区政府，黄岩区委、区政府，路桥区委、区政府，临海市委、市政府，温岭市委、市政府，玉环市委、市政府，三门县委、县政府

督导单位：市自然资源规划局、市经信局、市生态环境局

整改时限：2019年12月底

整改目标：2018年完成35处废弃矿山的生态修复，2019年12月底前基本完成剩余52处废弃矿山的生态修复。

整改措施：

1.落实工作责任。各县（市、区）政府作为废弃矿山生态修复的责任主体，根据2019年废弃矿山生态修复治理责任目标，结合废弃矿山生态修复工程进度要求倒排时间，实行挂图作战，将责任层层落实到岗到人。龙珠山铅锌矿尾矿库治理工作于2018年9月底前完成招标，2018年10月初开工建设，2018年12月底前完成验收。

2.加强部门联动。针对废弃矿山生态修复治理过程中遇到的政策、技术问题，由当地政府牵头，组织相关部门抓好工作落实，帮助施工单位解决施工中的难题，并对废弃矿山生态修复报件的审批、管理等工作事项开辟绿色通道。

3.加强工作督查。建立联合督查机制，对废弃矿山生态修复治理工作开展定期督查和不定期抽查，督促废弃矿山生态修复工作按计划推进。

十六、全市生活垃圾处置能力区域分布不平衡，部分垃圾处理设施超负荷运转，填埋场渗滤液处置不规范；餐厨垃圾处置缺口450余吨/日

责任单位：各县（市、区）党委、政府，市城投集团

督导单位：市建设局、市综合执法局

整改时限：2019年12月底

整改目标：提升生活垃圾、餐厨垃圾等各类垃圾处置能力，垃圾处理设施按照设计处理能力运行，规范处置填埋场渗滤液。

整改措施：

1.纵深推进垃圾分类工作。组织开展处置能力提升、分类示范典型创建、配套体系提升等三大攻坚行动。2019年将创建省级高标准示范小区40个、市级各类示范500个，机关事业单位强制分类全覆盖，生活垃圾资源化利用率达到80%，生活垃圾增长率控制在1%（2018年是2.3%），从而实现源头减量，减轻生活垃圾终端处置压力。

2.加强统筹建设。统筹规划各类垃圾分类处理设施建设，适时动态调整建设目标任务，确保处置能力持续适度超前。2018年12月底前，完成3座生活垃圾处理设施建设，2019年12月底前，再完成临海、玉环、天台等一批生活垃圾焚烧处理设施建设。2018年12月底前，完成玉环市餐厨垃圾综合处置项目建设。2019年12月底前，开工建设临海、三门等餐厨垃圾处理设施，完成市区、温岭等一批餐厨垃圾处理设施建设，餐厨垃圾总设计处理能力达500吨/日以上。

3.开展排查整改。2018年1月，委托中国市政工程华北设计研究总院对全市所有的生活垃圾填埋场渗滤液问题进行现场踏勘，并形成调查报告，3月，制定出台《全市生活垃圾填埋场渗滤液稳定达标排放整改方案》，要求各地开展自查，根据要求制定整改方案。根据整改时间表，三门、温岭、玉环、仙居、天台等存在问题的县（市、区）先后完成整改任务，出水排放口化学需氧量、氨氮、总磷和总氮测值均符合相关排放标准。

4.形成长效管理机制。2018年6月制订出台《台州市生活垃圾处理设施运营监管实施意见（试行）》，加强全市生活垃圾处理的规范化管理，确保处理设施安全、环保和稳定运行,提高生活垃圾处理终端设施的精细化管理水平。

十七、背街小巷、房前屋后脏乱差、垃圾乱堆放问题突出，城乡结合部垃圾清运不及时；椒江区二桥下空地露天堆有约2万吨生活垃圾，未落实“三防”措施

（一）背街小巷、房前屋后脏乱差、垃圾乱堆放问题突出，城乡结合部垃圾清运不及时

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市综合执法局、市农业农村局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：实现背街小巷、房前屋后环境整洁、无垃圾乱堆放现象。

整改措施：

1.加强宣传，制定环境卫生标准。

2.将背街小巷、房前屋后环境卫生整治列入政府为民办实事项目，并纳入智慧城管监管范围，加强第三方督查，加强日常信息采集、交办。

3.将背街小巷、房前屋后环境卫生整治纳入市城管委、同创办年度考评工作，开展月考评、季通报。

（二）椒江区二桥下空地露天堆有约2万吨生活垃圾，未落实“三防”措施

责任单位：椒江区委、区政府

督导单位：市综合执法局

整改时限：2019年4月底

整改目标：完成二桥下生活垃圾清运处置。

整改措施：

二桥下空地生活垃圾堆放点是椒江区为解决大件（装修）等垃圾问题而临时设置。为实施该垃圾堆放点搬迁，椒江区于2018年9月启动大件（装修）垃圾分拣中心建设，10月底大件（分拣）垃圾处置中心辅助场地建成并投入试运行，12月5日开始进行临时堆放点垃圾的清运处置，截至2019年1月底，完成10000余吨清运量，2019年4月底可完成清运处置。

十八、市2017年危险废物缺口1.3万吨；台州德长环保有限公司实际负荷难以满足处置需求；仙居县危险废物焚烧处置项目（一期）列入《浙江省危险废物集中处置设施建设规划（2015-2020年）》，要求在2017年底前必须建成，但该项目直到2018年才开始启动；温岭市危险废物集中处置项目进展缓慢

（一）全市2017年危险废物缺口1.3万吨

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市生态环境局、市发展改革委

整改时限：2020年12月底

整改目标：加快提升危险废物处置能力。

整改措施：

1.全力推动危险废物集中处置设施建设，加快推进台州德长环保有限公司焚烧一期改扩建（1.5万吨/年）和四期新建项目（3万吨/年）、仙居县危险废物焚烧处置项目（1.5万吨/年）及温岭市危险废物集中处置项目（2万吨/年）。

2.支持危险废物产生量大的重点企业根据实际需要自建配套利用处置设施，推动华海、海翔等企业加快建设投运危废处置设施。

（二）台州德长环保有限公司实际负荷难以满足处置需求

责任单位：临海市委、市政府

督导单位：市生态环境局、市发展改革委

整改时限：2019年12月底

整改目标：完成台州德长环保有限公司危险废物处置焚烧一期改扩建和四期新建项目。

整改措施：

1.督促台州德长环保有限公司加快焚烧一期改扩建项目施工进度，确保2019年6月底前按期完工。

2.督促台州德长环保有限公司加快焚烧四期新建项目立项、环评审批等手续，倒排施工计划，确保2019年12月底前按期完工。

（三）仙居县危险废物焚烧处置项目（一期）列入《浙江省危险废物集中处置设施建设规划（2015-2020年）》，要求在2017年底前必须建成，但该项目直到2018年才开始启动

责任单位：仙居县委、县政府

督导单位：市生态环境局、市发展改革委

整改时限：2020年12月底

整改目标：2019年12月底前基本完成仙居县危险废物焚烧处置项目主体建设，2020年12月底前竣工。

整改措施：

1.完成仙居县危废焚烧处置项目各项相关手续，确保2019年12月底前主体工程基本完工。

2.督促投资主体倒排施工计划，确保按期完工。

（四）温岭市危险废物集中处置项目进展缓慢

责任单位：温岭市委、市政府

督导单位：市生态环境局、市发展改革委

整改时限：2020年12月底

整改目标：明确温岭市危废集中处置项目主体，完成项目前期工作，2019年12月底前开工建设，2020年12月底前竣工。

整改措施：

1.在解决项目用地56535平方米的基础上，继续完成项目用地土地指标的落实。

2.2019年4月底前完成危废集中处置项目投资主体的招选确定。

3.完成危废集中处置项目前期工作，确保2019年底前开工建设。

4.督促投资主体倒排施工计划，确保按期完工。

十九、全市生活垃圾焚烧飞灰处置监管不规范，飞灰填埋场总体污染治理水平低，部分填埋场手续不全

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会，路桥区委、区政府，临海市委、市政府，温岭市委、市政府，玉环市委、市政府

督导单位：市综合执法局、市生态环境局、市建设局

整改时限：2019年7月底

整改目标：加强飞灰处置监管，提升飞灰填埋场污染治理水平。

整改措施：

1.加强对生活垃圾焚烧处置单位监管，确保产生的飞灰经预处理达到入场标准，并规范转移处置。

2.2019年6月底前出台重点排污单位监督性监测工作方案，加强飞灰处置监管，落实飞灰处置年度监督性监测措施。

3.查漏补缺，制订整改计划，督促飞灰填埋场完善相关环保手续，落实相关整改措施，切实提高污染防治水平。完成部分飞灰填埋场封场覆盖。

二十、全市污泥处置能力缺口5.7万吨；三门县珠岙镇多处工业固废露天堆放；路桥区金属拆解循环园区内大森亚公司内有约1万余立方米拆解垃圾未严格落实“三防”措施

（一）全市污泥处置能力缺口5.7万吨

责任单位：各县（市、区）党委、政府

督导单位：市建设局、市综合执法局

整改时限：2019年6月底

整改目标：提升污泥处置能力。

整改措施：

1.2019年6月底前，完成温岭、玉环等2座污泥处理设施建设并投入试运行，新增污泥处理能力9.1万吨/年。

2.加强处理设施运行管理，确保污水厂污泥全量处置。

3.加强污泥统筹处置，积极探索综合利用、焚烧处置等多渠道污泥处理模式。

（二）三门县珠岙镇多处工业固废露天堆放

责任单位：三门县委、县政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年6月底

整改目标：完成三门县珠岙镇梅坑村、竹墩村橡胶废料、塑料废料清理，同时无害化处置废油桶。

整改措施：

1.组织开展清理工作，2018年10月底前完成橡胶废料、塑料废料清理，废油桶转移并妥善保存。2019年6月底前完成废油桶无害化处置。

2.做好日常巡查，管控上山道路，设置警示标志牌，确保该区块不再发生废料乱堆放现象。

（三）路桥区金属拆解循环园区内大森亚公司内有约1万余立方米拆解垃圾未严格落实“三防”措施

责任单位：路桥区委、区政府

督导单位：市生态环境局、市发展改革委、市经信局

整改时限：2018年10月底

整改目标：完善大森亚一般工业垃圾临时堆场各项防护措施。

整改措施：

1.2018年6月，通过政府采购平台招标确定垃圾清运单位。8月底，黄琅应急填埋场西侧场地已满负荷接纳大森亚场地的一般工业固废。

2.2018年8月，针对大森亚场地剩余固废专门委托有资质单位按相关要求设计封场覆膜方案，并经业内专家评审后，招标确定施工单位进行规范施工。通过堆体整形、土工膜覆盖、导气排气、雨水防护、雨水处理系统设置等措施，防止火灾事故，消除污染隐患，确保安全。

3.大森亚临时堆场和黄琅应急填埋场均按照同样标准和要求完成覆膜处理，于2018年10月底前完成工程建设。

4.加强日常巡查管理，并计划在旺能公司三期项目投运后，将上述一般工业垃圾焚烧处置。

二十一、台州市农药废弃包装物处置能力存在缺口，全市仅1家资质农药废弃包装物处理企业，2018年1-6月共回收171.3吨，处置137.12吨。部分农药废弃物收集企业（农资经营企业）存储条件欠佳，堆积严重，存在二次污染的隐患

责任单位：各县（市、区）党委、政府

督导单位：市农业农村局、市生态环境局

整改时限：立行立改，持续改善

整改目标：提升农药废弃包装物处置能力，确保完成年处置总量和月处置进度；农药废弃包装物收集企业（农资经营企业）存储条件达标，根除二次污染隐患。

整改措施：

1.提升处置能力。统筹农药废弃包装物处置需求，加快推进危险废物集中处置规划建设。

2.确保处理进度。协调处理企业优化产能，制订年处置计划和月处置进度，合理安排调度，确保农药废弃包装物及时处置，2018年12月底前完成剩余34余吨农药废弃包装物处置。

3.加快整改。2019年6月底前完善椒江、路桥等农药废弃物收集企业存储条件，完成存储空间、警示标识、顶棚、堆放场所等整改工作。

4.加强监督指导。对回收、归集和处置企业开展不定期巡查，重点检查存储场所的存储空间、安全设施、存储条件，确保不造成二次污染。

二十二、椒江区滨海防护林建设严重滞后于台州湾区域污染综合整治方案要求，到2017年底，仅完成任务量的11%

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会，椒江区委、区政府

督导单位：市自然资源规划局

整改时限：2020年12月底

整改目标：2019年6月底前，完成十塘三期防护林空缺地段造林60亩；2019年底前编制《台州湾循环经济产业集聚区东部新区防护林规划》；2020年底前完成十塘三期闲置地和十条河西岸防护林造林50亩。

整改措施：

1.做好椒江区滨海防护林建设任务调整，进一步优化防护林布局。经市自然资源规划局查证，并经市政府确认，台州湾区域污染综合整治方案中椒江区滨海防护林建设任务调整为“至2015年新增1000亩、至2017年再新增200亩”。2014-2017年，椒江区、台州湾循环经济产业集聚区在整改区域新建防护林1900亩。与此同时，集聚区管委会根据东部新区城市总体规划，于2018年启动编制东部新区防护林规划，目前处于送审阶段。该规划初步明确东部新区防护林建设边界，规划建设防护林7100亩。

2.继续推进滨海防护林建设。椒江区在2019年3月底前完成十塘三期防护林空缺地段造林60亩，计划在2020年底前完成十塘三期闲置地和十条河西岸防护林造林50亩。集聚区管辖的新围垦区因垦造耕地、建设用地吹填以及市政道路建设等原因，近期无法造林，一旦达到造林条件，立即按规划组织实施。

3.加大已建防护林监管力度，巩固绿化成果。

二十三、全市2017年近岸海域海水质量劣于四类水质标准的海域面积有2139平方千米，面积占比20.3%，其中三门湾、乐清湾100%为劣四类海水

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市港航口岸和渔业局、市自然资源规划局、市生态环境局

整改时限：2020年12月底

整改目标：全面落实《台州市水污染防治行动计划》和《台州市近岸海域污染防治实施方案（2018-2020年）》，实现近岸海域水质总体稳定，台州市入海河流水环境质量达到国家“水十条”考核目标要求。

整改措施：

1.加强入海污染源管控，实施《台州市近岸海域污染防治实施方案（2018-2020年）》，按照《台州市规范整治入海排污口实施方案》，完成入海排污口清理及规范整治。推进海水养殖污染治理，严格控制海水养殖饲料和药物的过量投放，加强水产养殖污水净化处理。

2.以“五水共治”和“河（湖）长制”“湾（滩）长制”为抓手，全力抓好“污水零直排区”建设等工作，到2020年12月底前全市地表水环境质量进一步改善，县控以上110个断面中地表水环境功能区达标率及Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例均达到70%以上，实施入海河流总氮总磷控制，入海河流水环境质量达到国家“水十条”考核目标要求。

3.研究探索近岸海域水质监测制度，开展台州近岸海域区域分界断面水质监测评价试点。

二十四、乐清湾区域污染综合整治方案要求温岭市2017年全市水产养殖增殖总体产生的COD、总氮、总磷比2014年减少30%，但至2017年底，此项工作尚未实质性开展

责任单位：温岭市委、市政府

督导单位：市港航口岸和渔业局、市生态环境局

整改时限：2019年12月底

整改目标：推广生态化健康养殖模式，健全围塘养殖尾水处理设施。

整改措施：

1.加强养殖水域管控。根据新编制的《温岭市养殖水域滩涂规划（2017-2030年）》，2018年5月底完成乐清湾禁养区内养殖清理（包括1382只海水网箱）；按照《关于推进水产养殖整改问题长效管理的实施意见》（温政办函〔2018〕39号）要求，结合“湾（滩）长制”，加强对禁养区、限养区和养殖区管理，进一步强化监管责任，防止反弹。

2.完善围塘养殖尾水处理设施。按照《温岭市水产养殖问题整改工作方案》《温岭市渔业养殖尾水治理方案》等文件要求，2019年6月底前完成乐清湾围塘养殖尾水处理设施建设，并开展乐清湾围塘养殖场尾水处理效果评价。

3.推广渔业生态养殖技术。加强围塘养殖技术指导、服务和监管，推广应用节能减排环境友好型养殖模式；控制浅海网箱养殖规模，积极发展浅海贝藻养殖，推广紫菜养殖6000亩以上；加强水产养殖安全用药指导与监管，全面推广使用人工配合饲料，促进水产品质量安全和水域环境改善。

4.加强养殖环境监测。实现乐清湾养殖围塘监测全覆盖，重点监测COD、无机氮、活性磷酸盐等理化项目，完成布点15个以上。

二十五、路桥区黄礁涂480公顷海域超规划养殖被清退后遗留的养殖废水无具体处理方案

责任单位：路桥区委、区政府

督导单位：市港航口岸和渔业局、市生态环境局

整改时限：立行立改，持续改善

整改目标：黄礁涂围区内超规划养殖被清退后遗留的养殖废水达标排放。

整改措施：

黄礁涂围区已成大水面，水体水质已接近外围海水，经科学论证后，研究制定尾水处置方案。

1.采取增殖放流手段适当放流鱼虾蟹贝品种，再充分利用整治后形成的400公顷大水面自然水生生物净化功能，进一步降解养殖遗留污染物。

2.加强执法巡查，严防养殖反弹，确保整治成效。

3.严格沿岸陆源污染监管工作，防止黄礁涂围区水体遭受污染。

4.加强水质监测，严格出海涵闸管理，黄礁涂围区水质达标前严禁开闸放水。

二十六、三门县沿海污水处理厂入海排污口低潮线改造工程要求2018年11月底前完工，但截至9月底尚未开工建设

责任单位：三门县委、县政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年4月底

整改目标：确保三门县沿海污水处理厂入海排污口低潮线改造工程完工，并通过入海排污口整治提升验收。

整改措施：

1.加快推进入海排污口低潮线改造工程。推进水下地形测量、海洋水动力环境现状调查、排海管道路由桌面研究报告、岸滩演变分析等工作，在确保安全的情况下加快主体工程施工进度，确保按时完成入海排污口低潮线改造工程。

2.规范设置入海排污口。全面建立入海排污口动态管理机制、完善排污口信息公开和公示制度，确保入海排污口稳定达标排放，并通过整治提升验收。

二十七、台州港区域未建设船舶生活污水及船舶化学品洗舱水岸上接收处理装置和船舶污染物岸上接收设施

责任单位：市港航口岸和渔业局

督导单位：市委督查室、市政府督查室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：完善现有设施，建立污染物接收、转运、处置新机制。

整改措施：

1.依据《关于印发台州港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案的通知》（台政办函〔2017〕90号），台州港口和船舶污染物接收、转运、处置建设任务不包括船舶生活污水及船舶化学品洗舱水岸上接收处理装置和船舶污染物岸上接收设施内容。根据《方案》评估结果，台州市港口和船舶污染物接收、转运、处置设施基础较好，能够满足目前污染物的接收转运需求。

2.进一步完善现有五家船舶污染物接收企业相关设施, 完善港口企业固体垃圾收集设施，充分满足船舶含油污水、生活污水、固体垃圾等污染物接收转运需求。新建的大型港口码头，要求在工程建设同时配套建设船舶污染物接收设施，与码头同时投入使用。

3.通过监督检查、整治市场、联合监管等手段,建立有效的港口和船舶污染物接收、转运、处置新机制。

二十八、国家“水十条”要求台州市2018年启动1座地方设备库和1艘清污船建设，截至9月底，该项工作尚未有实质性进展

责任单位：台州海事局

督导单位：市委督查室、市政府督查室

整改时限：2020年12月底

整改目标：实质性开展地方设备库和清污船建设，力争完成建设任务。

整改措施：

1.进一步加快《台州市防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划（2014-2020年）》修编，明确建设任务、建设主体和建设时限。

2.2019年6月底前完成地方设备库项目选址、启动征地、确定工可编制单位并开始工可编制等相关前期工作。明确建设主体后，2019年6月底前启动清污船建造立项和可行性研究报告编制等前期工作。力争2020年底前完成地方设备库和清污船建设任务。

3.加强督导和指导，建立考核制度，确保1船1库建设项目按计划推进实施。

二十九、三门湾、台州湾未按湾区污染综合整治方案要求建设海洋水质自动监测站

责任单位：椒江区委、区政府，路桥区委、区政府，临海市委、市政府，三门县委、县政府

督导单位：市生态环境局、市自然资源规划局

整改时限：2020年12月底

整改目标：建设2个海洋水质自动监测站。

整改措施：开展三门湾、台州湾海洋水质自动监测站选址、检测指标确定等前期调研工作，2020年底前在三门湾、台州湾各建设1个海洋水质自动监测站。

三十、台州市生态环境保护工作责任体系不够完善，责任与压力在向县（市、区）和部门传导中不够有力，有逐级递减现象

责任单位：市生态环境局、台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：进一步梳理各级党委、政府和部门职责，理顺工作关系，强化压力传导和责任落实。

整改措施：

1.坚决贯彻落实党中央重要决策部署，将党中央、国务院，省委、省政府部署的生态文明建设和生态环境保护有关目标任务逐项分解落实，纳入市委、市政府重点工作责任分工方案中，并逐级分解到各县（市、区）、各有关部门，层层压实责任，具体责任到人，确保环境保护责任全面落到实处。

2.出台《台州市生态环境保护工作责任规定（试行）》，细化和明确各级党委、政府和部门环境保护责任，强化考核管理和问责力度，对贯彻落实中央和省委环境保护决策部署不力、未完成环境保护重点目标任务、区域生态环境质量明显恶化等情形，依法依规严肃问责追责，切实解决各级干部环境保护责任意识不强、工作不到位、监管不严等问题，强化加强生态环境保护的使命担当。

3.全面推进生态文明体制改革，坚持强化服务和加强执法监管两手抓，一手抓以“最多跑一次”改革为核心的环保审批制度改革，强化绿色发展导向，服务经济高质量发展；一手抓打造环境执法最严城市，加大环境监察、监测科技投入和队伍装备投入，加强环保能力建设，守牢生态环境底线，确保区域环境安全。

三十一、台州市基层环境监管力量薄弱，人均企业监管比大

责任单位：市委编办、台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市委督查室、市政府督查室、市生态环境局

整改时限：立行立改，持续改善

整改目标：加强基层环境监管力量。

整改措施：

1.与市生态环境局加强沟通，深入了解生态环境保护工作的具体情况，认真听取部门对机构编制事项提出的有关要求。在市级行政编制非常紧缺的情况下，横向对比省内其他地市的机构编制设置，并充分考虑生态环境保护的重要性与迫切性，在编制核定与机构设置上，尽可能地向市生态环境局倾斜。

2.根据省有关文件精神，全省生态环境系统实行市以下垂直管理，各县（市、区）生态环境部门将作为市局派出机构设置。对此，专门召集各县（市、区）编办有关负责人，以业务指导的方式，要求各地在这次机构改革涉及生态环境部门机构编制事项的调整上，要充分认识环保工作的重要性，应划必须划，可划尽量划，最大限度地将编制资源调剂到地方环保部门。

3.关于各乡镇（街道）的生态环境保护力量整合问题，将按照省环保垂直管理改革和综合执法体制改革相关要求，进一步加强基层生态环境保护执法工作力量配备。

三十二、全市41家已运行的污水处理厂中尚有13家未通过环保“三同时”竣工验收

责任单位：黄岩区委、区政府，路桥区委、区政府，临海市委、市政府，温岭市委、市政府，玉环市委、市政府，天台县委、县政府，三门县委、县政府

督导单位：市建设局、市综合执法局、市生态环境局

整改时限：2019年6月底

整改目标：完成13家污水处理厂环保验收。

整改措施：

1.2018年12月底前，完成黄岩江口、路桥滨海、临海江南、温岭观岙、温岭箬横、温岭松门、温岭坞根、温岭新河、温岭牧屿、玉环城市、玉环沙门、天台凯发新泉、三门健跳等13家污水处理厂的工程竣工验收。

2.2019年6月底前，完成黄岩江口、路桥滨海等13家污水处理厂的环保“三同时”验收。

3.加强污水处理厂运行管理和日常监测监督，完善各类应急处理方案和措施，确保污水厂按环保有关要求稳定、安全、达标运行。

三十三、天台坡塘工业区内尚存的天台药业公司，天台县《关于推进坡塘化工区搬迁工作有关问题的协调会议纪要》（〔2014〕66号）明确到2017年底前全部停止生产，并开展搬迁。但截至9月底，该公司仍在正常生产；黄岩区新建的江南世家小区邻近东城街道王西村老工业点，内有不少塑料加工点，污染问题投诉多

（一）天台坡塘工业区内尚存的天台药业公司，天台县《关于推进坡塘化工区搬迁工作有关问题的协调会议纪要》（〔2014〕66号）明确到2017年底前全部停止生产，并开展搬迁。但截至9月底，该公司仍在正常生产

责任单位：天台县委、县政府

督导单位：市经信局、市生态环境局

整改时限：2020年启动老厂搬迁，3年内完成

整改目标：2020年启动老厂搬迁，3年内完成。在搬迁过渡期，进一步强化污染防治工作，减少污染物排放。

整改措施：

1.进一步减少污染物排放总量。淘汰重污染生产项目，目前已停止霉菌氧化物和头孢类中间体等产品的生产，仅生产克林霉素和两性霉素B。2018年底完成废水管路、废水处理设施、废气处理设施、危废仓库的改造提升。

2.加快新厂建设进度。2019年3月底前落实一期用地，并在2019年内进行一期规划设计、手续报批、办理施工许可证等工作。2020年完成一期基础建设，并进行一期厂房主体建设；落实二期用地，并进行规划设计、手续报批、施工许可证等工作。2021年完成一期厂房建设、进行生产线设计安装；推进二期厂房建设。2022年一期进行试生产，争取完成GMP、FDA等国内外认证；完成二期生产线设计安装等工作。

（二）黄岩区新建的江南世家小区邻近东城街道王西村老工业点，内有不少塑料加工点，污染问题投诉多

责任单位：黄岩区委、区政府

督导单位：市经信局、市生态环境局

整改时限：2020年12月底

整改目标：解决“老厂新居”“厂居混住”问题。

整改措施：

1.2018年12月底，黄岩区东城街道制订《东城街道企业环保整治长效管理实施方案》，江南世家北侧王西村老工业点内涉及到的16家塑料注塑企业已完成设备拆除清空；王西路北侧的注塑企业已安装有机废气收集处置设备。

2.2019年4月底前完成王西村一期558套安置房分配工作；6月底前完成王西村拆迁过渡房建设；8月开始拆除王西村村民房屋，计划12月底前完成拆除。根据黄岩区城市总体规划调整和村集体留地处置方案，计划2020年底前完成整村拆迁工作。

三十四、台州市“低散乱”企业多，临海市有眼镜企业800余家，多数为家庭作坊式企业；天台县洪畴镇橡胶企业众多，绝大部分环保手续不全，中央环保督察后处于停产状态，但生产设备未完全拆除到位；椒江区有“低散乱”企业500余家

（一）台州市“低散乱”企业多

责任单位：台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州高新区管委会，各县（市、区）党委、政府

督导单位：市经信局、市生态环境局

整改时限：按照《浙江省人民政府关于印发浙江省加快传统制造业改造提升行动计划（2018-2022年）的通知》精神和统一部署安排，计划到2022年，基本淘汰有关法律法规和国家、省产业政策明令淘汰的落后产能，全面整治提升“低散乱”企业（作坊），力争全市每年整治提升“低散乱”企业（作坊）1000家以上。

整改目标：按照国家16部委《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》要求，进一步完善工作机制、加大工作力度，依法依规推动落后产能退出，积极化解严重过剩产能，全面完成目标任务，有力促进经济转型升级高质量发展。

整改措施：

1.进一步加强谋划落实。明确县（市、区）政府对本区域“低散乱”企业（作坊）整治工作负总责，同时将该项工作纳入对各级党政领导班子腾笼换鸟工作年度考核的重要内容。各地政府及部门在每年3月底前组织开展全面排摸，在摸清辖区“低散乱”企业（作坊）底数的基础上，制订详细工作方案，对列入年度淘汰整治计划涉及的企业和设备实行清单式管理，对照目标、排出计划。市转升办在省下达任务的基础上，结合各地摸排情况，在4月底前将整治提升任务分解下达到县市区，每季度统计完成情况，指导和督促各地互学互促，按时间节点抓好推进。按照省厅统一部署安排，1月份做好对上年工作完成情况的统计、总结和考核。

2.进一步加强执法力度。严格按照国家16部委《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》要求，市工业转型升级领导小组办公室综合协调，有关部门各司其职、合力推进，强化环保、能耗、安全、质量等各类专项整治和严格常态化执法、强制性标准实施，依法全面整治企业生产经营中存在的安全生产不达标、环境保护不达标、节能降耗不达标、产品质量不达标等问题。法院、财政、人社、国土、人行、税务、银监等部门按职能积极配合做好“低散乱”企业（作坊）整治提升相关工作。

3.进一步加强行业梳理。结合传统产业优化升级工作，对辖区产业进行全域整治，全面梳理提升，重点开展金属表面处理、鞋业、有色金属、农副食品加工、砂洗、氮肥、废塑料、眼镜、橡胶等地方特色行业的整治提升。根据企业（作坊）的具体情况，对应做出关停、限期整改、改造提升、整合入园等精准处理，达成行业强链补链、整体提升、集聚集约发展的目的。

4.进一步深化专项整治。结合小城镇环境综合整治、治危拆违、安全生产百日整治等专项行动，全面深入推进“低散乱”整治。尤其对椒江等“低散乱”企业（作坊）家数比较多的区域、临海眼镜行业等“低散乱”企业（作坊）比较突出的产业，进行重点摸排，制定规划目标，排出时间节点，加大整治力度。

5.进一步加快低效企业改造提升。根据省政府深化“亩均论英雄改革”电视电话会议精神，按照《关于印发台州市低效企业改造提升“一三五”行动方案的通知》要求，在省里要求三年内实现亩均税收1万元以下的低效企业改造提升的基础上，我市自加压力、提高标准，力争通过追加投资、转让出租、整合改造、收购储备、并购重组等方式，在2018年、2019年、2020年底前分别对亩均税收在1万、3万、5万元以下的低效企业基本完成改造提升。

（二）临海市有眼镜企业800余家，多数为家庭作坊式企业

责任单位：临海市委、市政府

督导单位：市经信局、市生态环境局

整改时限：2020年6月底

整改目标：基本解决眼镜行业规模小、工艺差、档次低、污染重、隐患多等问题，综合竞争力明显增强。

整改措施：

1.深化整治提升。制订《临海市眼镜行业专项整治（2015-2017）三年计划》《杜桥镇眼镜行业专项整治（2017-2018）行动》，在两轮眼镜行业整治的基础上，进一步深化“低散乱”整治提升，计划于2019年6月前，淘汰过渡备案类企业的喷漆、染色等工序；2019年底前完成原地整治提升类眼镜企业的环评审批相关工作；2020年6月前完成引导主城区范围内的眼镜企业向小微眼镜创业园集聚。

2.加快平台建设。按照配套设施齐全、公共服务完善、管理高效规范的标准，加快杜桥眼镜小微企业创业创新园建设。加快杜桥国际眼镜城建设，将其打造为杜桥眼镜对外销售的重要平台，并以眼镜城为核心，加快杜桥时尚眼镜小镇建设。

3.坚持做大做强。以创新创意设计为主线，以品牌打造为引领，积极推进太阳镜、眼镜及配件品牌化、时尚化、高附加值发展，行业块状产业规模得到壮大，产业层次得到提升。

（三）天台县洪畴镇橡胶企业众多，绝大部分环保手续不全，中央环保督察后处于停产状态，但生产设备未完全拆除到位

责任单位：天台县委、县政府

督导单位：市经信局、市生态环境局

整改时限：2019年12月底

整改目标：严把环境准入关，深化污染整治，加快推进“低散乱”企业整治提升，持续加大环境监管执法力度，推动橡胶行业转型升级。

整改措施：

1.标准再提升。编制《天台县橡胶行业规范化管理指南》，以高标准倒逼企业通过整治工作“变落后为先进”，确保整治工作推进迅速、有效、彻底。对镇政府对面区块的所有企业实施退二进三，并于2019年12月前完成搬迁入园。

2.力度再加大。持续保持高压态势，成立洪畴镇镇级环保管理小组，配备2-3名专职人员，并充分发挥网格作用，一旦发现私自开工的企业，立即组织人员进行断电、断水。将企业环保管理职责并入企业安全生产管理员责任中。同时，通过购买服务，聘请第三方中介进一步加快企业改造提升和规范管理。

3.基础再完善。加快征地进度，设置供地门槛，实行规上工业绩效综合评价A、B类企业优先供应，规上工业绩效综合评价C、D类企业限制供应，规下企业不予供应的差别化管理政策，以土地为杠杆倒逼园区整合提升。同时，继续做好水、电、路等建设，完善洪三园区二期基础设施建设，提升园区整体环保水平。

（四）椒江区有“低散乱”企业500余家

责任单位：椒江区委、区政府

督导单位：市经信局、市生态环境局

整改时限：2019年7月底

整改目标：在已整治“低散乱”企业（作坊）400余家的基础上，继续开展企业整治提升，力争完成整治提升500余家。

整改措施：

1.明确任务，全面排查。制定“低散乱”企业整改方案，2019年2月，由各街道以低端落后产能和“四无”小作坊集中、易引发生产安全、环境污染、节能降耗等突出问题的工业区块、加工点为重点，继续进行全面走访排摸，根据现状下达整治任务。

2.详实建账，有据可查。在2018年度完成“低散乱”企业整治提升437家的基础上，继续严格实行对标整治提升，全面整治以“四无”为重点的“低散乱”问题企业80家，建立“一企一档”“一户一档”，确保于2019年6月底前完成整治提升。

3.督查驱动，狠抓整治。由椒江区经信局和科技局牵头，联合相关责任部门，每季度对各街道工作进展情况进行督查，重点督查责任是否落实到位，摸排工作是否全面深入，问题单位整治是否有力到位，台账是否按标建立等，并对关键点位进行实地查看。同时将督查结果反馈给各街道，要求各街道对存在问题进行整改。

4.严格把关，控制源头。从源头上进行控制，各相关职能部门严把审批关，严禁以任何名义、任何方式备案新增“低散乱”项目，倒逼企业走转型升级和规范化发展道路。

5.差别对待，引导入园。根据企业每年度“亩均效益”评价结果，对D类企业实施差别化水电价政策，限制其入园，并加快淘汰落后产能，对亩均税收3万元以下企业进行改造提升，优化社会资源配置。同时，积极推进小微企业工业园建设，鼓励引导战略性新兴产业、先进制造业和高端装备业中的科技型、创新型中小微企业入园，并加快小微企业集聚，努力改变“低散乱”局面。

三十五、全市未经主管部门审批的商品混凝土搅拌站有24家，部分非法搅拌站无污染防治设施，污水、粉尘直排污染周边环境

责任单位：各县（市、区）党委、政府

督导单位：市商务局、市经信局、市生态环境局

整改时限：立行立改，持续改善

整改目标：2018年12月底前对未经审批的24家非法搅拌站生产经营行为依法查处，拆除清场。严格规范商品混凝土搅拌站生产经营行为。

整改措施：

1.依法整治。椒江、黄岩、临海、仙居等地按属地管理原则，由散装水泥行政主管部门会同国土、建设、环保等有关部门依法查处，限期拆除设备，恢复土地使用性能。

2.巩固成效。为进一步巩固非法搅拌站生产经营行为整治成效，防止非法搅拌站移建和复建，各县（市、区）散装水泥行政主管部门会同相关部门，根据各自职能，加强部门联动，确保非法商品混凝土搅拌站生产经营行为整治不回潮、不反弹。

三十六、台州市未建立机动车尾气专职管理机构和公安、环保道路现场执法联动机制，2015年以来也未开展过道路联合执法行动

责任单位：市委编办、市生态环境局、市公安局

督导单位：市委督查室、市政府督查室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：建立完善联动执法机制，开展联合执法行动。

整改措施：

1.目前，市生态环境局所属事业单位市环境监察支队增挂“市机动车排气污染防治监督管理中心”牌子，下一步，将按照环保督察工作要求，调整相关机构设置和人员力量配备，优化机构设置，确保加强市机动车排气污染防治监管工作力量。

2.建立完善机动车污染防治部门联管联控工作机制，制订《台州市“蓝天保卫战”高排放车辆专项执法行动方案》，生态环境、交通运输、市场监督、公安四部门不定期联合开展机动车污染物排放道路执法行动，对排放检验不合格车辆上道路行驶的违法行为保持联合整治的高压态势。